NOTE DE CADRAGE : Poste de développement standardisé pour NovaCode Studio

| Équipe | Bug Smashers | Version / date | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédigée par | Eren ASLAN | Lien du Kanban (suivi des tâches) | https://github.com/users/loppocalypse/projects/3 |

1. Contexte et objectif

NovaCode Studio, une agence de développement de 12 personnes à Issy-les-Moulineaux, perd 2 à 3 jours à chaque intégration de développeurs juniors à cause d'installations non standardisées sur leurs ordinateurs personnels (Windows et Mac). L'objectif de ce projet est de concevoir un environnement de développement Python et de test Linux (famille Red Hat) standardisé, isolé, gratuit et reproductible. Cet environnement sera accompagné d'une notice pas-à-pas permettant à Julie, l'office manager non-informaticienne, de préparer et vérifier chaque poste en autonomie

2. Périmètre

| Inclus dans le projet | Exclu du projet (et pourquoi) |
| --- | --- |
| Installation et configuration de l'éditeur de code (VS Code ou PyCharm), de Python 3 et de Git. Déploiement d'une machine virtuelle Linux compatible Red Hat (Rocky Linux / Fedora) via VirtualBox (Windows/x86) et UTM (Mac ARM). Mise en place d'un système de sauvegarde/restauration rapide (Snapshots) et personnalisation du fond d'écran aux couleurs de l'agence. Rédaction d'une procédure illustrée pour non-spécialiste et d'un script de vérification rapide. | Migration vers le Cloud : Écartée car elle engendre des coûts récurrents contraires à la contrainte de budget nul (0 €) et ajoute une complexité inutile pour des scripts locaux. Achat de matériel ou de licences payantes : Les juniors utilisent leurs propres ordinateurs et aucun budget logiciel n'est alloué. |

3. Livrables

| Livrable | Contenu attendu | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Poste de travail fonctionnel | Poste configuré (VS Code, Python, Git, VM Linux Red Hat avec snapshot et fond d'écran), validé par script de test | S10 |
| Procédure d'installation | Guide pas-à-pas illustré permettant à Julie (non-informaticienne) d'installer et vérifier le poste seule. | S8 (v1) / S9 (finale) |
| Dépôt de projet partagé | Espace GitHub/Drive regroupant la documentation, le suivi Kanban/Gantt, les captures, les scripts et le retour d'expérience. | S9 |
| Soutenance orale | Présentation de 10 minutes avec démonstration en direct du poste et de la restauration, suivie de questions. | S10 |

4. Équipe et rôles

| Membre | Rôle S1 à S5 | Rôle S6 à S10 |
| --- | --- | --- |
| Eren ASLAN | Chef de projet | Référent technique |
| Dimiytro DUDAR | Référent technique | Rédacteur |
| Maxime ROPARS | Rédacteur | Chef de projet |

5. Orientations techniques (issues de la veille)

| Besoin | Outil retenu | Justification (gratuit, Windows et Mac…) |
| --- | --- | --- |
| Éditeur de code | PyCharm | Gratuit, compatible Windows x86 et macOS ARM nativement, interface en français, extensions Python et Git intégrées. |
| Langage et version | Python 3.14.5 | Open source et gratuit, version stable multiplateforme (Windows, Mac ARM, Linux), répond au besoin de scripting des juniors. |
| Gestion de versions et partage du code | Git + GitHub | Outils gratuits de référence, disponibles sur tous les OS, permettent le suivi de l'historique et le travail collaboratif. |
| Environnement Linux isolé et restaurable | Rocky Linux 9 (ou Fedora) sur VirtualBox (PC) / UTM (Mac ARM) | Distributions gratuites de la famille Red Hat ; isolation totale de l'hôte via VM et retour en arrière en 1 clic grâce aux Snapshots. |

6. Organisation et outils collaboratifs

| Communication | Instagram | Stockage des fichiers | Dépôt GitHub partagé |
| --- | --- | --- | --- |
| Suivi des tâches | GitHub Projects | Point d'équipe (quand) | À chaque séance de TD |

7. Jalons

| J1 : Cadrage validé (S2) | J2 : Poste de dév. opérationnel (S5) | J3 : Revue intermédiaire (S8) | J4 : Livraison (fin S9) | J5 : Soutenance (S10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date :10/08/2026 | Date : | Date : | Date : | Date : |

8. Principaux risques

| Risque | Criticité | Parade prévue |
| --- | --- | --- |
| Incompatibilité des outils de virtualisation sur Mac à puce Apple (ARM) | Élevée | Prévoir UTM pour macOS ARM au lieu de VirtualBox et utiliser les images ISO ARM64 de Rocky Linux/Fedora. |
| Virtualisation matérielle (VT-x / AMD-V) désactivée dans le BIOS/UEFI sur PC Windows | Moyenne | Documenter dans la notice l'activation pas-à-pas dans le BIOS/UEFI et vérifier les postes dès la séance 3. |
| Notice trop technique ou incompréhensible pour Julie (office manager) | Élevée | Vulgariser chaque étape avec des captures d'écran annotées et faire tester la procédure par un autre groupe en S8. |

9. Validation

| Décision | ☐ Validée ☐ À reprendre | Date et visa de l'enseignant |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Remarques |  |  |  |